ICS号
中国标准文献分类号                                                           

团    体    标    准

T/CWEC xxx-xxxx


水利工程建设监理单位安全生产标准化
评审标准
Standardized assessment standard for safety and health standardization management of water conservancy project construction supervision unit
（征求意见稿）
请将你们发现的有关专利的内容和支持性文件随意见一并返回
2020-xx-xx发布                              2020-xx-xx实施

中国水利企业协会  发布

目  次
11
范围


12
规范性引用文件


13
术语和定义


14
评审内容


25
自评与评审方法


36
评审等级




前  言

本标准依据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由中国水利企业协会提出并归口。

本标准起草单位： ******、*****
本标准主要起草人：***、***
水利工程建设监理单位安全标准化评审标准
1 范围
本标准规定了水利工程建设监理单位（以下简称“监理单位）安全生产标准化评审的要求。

本标准适用于监理单位开展安全生产标准化自评及评审工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

GB 2893 安全色
GB 2894 安全警示标志使用导则
GB/T 5768 道路交通标志和标线
GB/T 29639 生产经营单位应急预案编制导则

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范
GB/T 13495.1 消防安全标志 第1部分：标志
SL 288  水利工程施工监理规范

SL 721  水利水电工程施工安全管理导则

SL/T 789 水利安全生产标准化通用规范
AQ/T 9004 企业安全文化建设导则

AQ/T 9007 生产安全事故应急演练基本规范

AQ/T 9009 生产安全事故应急演练评估指南

AQ/T 9011 生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南

3 术语和定义
GB/T 33000和SL 288界定的术语和定义适用于本标准。

4 评审内容
4.1监理单位安全标准化评审内容包括附录A中目标职责、制度化管理、教育培训、作业安全、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进等8个项目。
4.2监理单位安全标准化评审标准共分为三级评审项目。

4.3监理单位安全标准化建设除符合附录A中评审项目的要求外，相关工作还应符合SL 288、SL 721、SL/T 789等标准的要求。
5 自评与评审方法
5.1自评方法

5.1.1监理单位依据附录A中的给出的评分标准对本单位安全生产标准化建设情况进行自评。
5.1.2监理单位申请安全生产标准化达标评审应符合下列条件：
a)取得水利部颁发的水利工程建设监理单位资质证书；
b)申请之日前一年未发生较大及以上生产安全事故，监理范围内建设项目的重大事故隐患已治理达到安全生产要求；
c)不存在非法违法生产经营行为，未被列入水利建设市场主体“黑名单”。
5.2 评审方法
5.2.1评审的策划

包括下达评审任务、组建评审组、相关材料文件审查、制定现场评审计划等工作。

5.2.2评审的实施

按照经批准的现场评审计划，针对各项评审内容采取询问访谈、查阅相关文件和记录、现场观察等方式进行现场检查，并按附录A中的评分标准逐项打分，经汇总统计和综合评价，得出评分结果，形成存在问题清单。

5.2.3评审的检查和改进

包括存在问题整改情况的跟踪验证、评审结果审定批准、授牌发证、媒体公告、资料归档等。

5.2.4 信息收集方法

现场评审主要采用抽样的方法进行检查、评价和赋分，即按照本标准规定的评审内容选择能够反映全单位安全标准化建设情况的有代表性的样本进行符合性评价，并确定得分分值。

5.2.5 计分方法

本标准总分值为1000分，评审实行扣分制，评分标准见附录A。在同一个三级评审项目内有多个扣分点的，应累计扣分，直到该三级项目标准分值扣完为止，不得出现负分。被评审单位不涉及的项目，可列为合理缺项，不参与评审得分计算。
5.2.6 最终得分换算

最终按百分制核算最终得分，按下列公式计算：

评审得分=［各项实际得分之和/（1000-合理缺项分值之和）］×100

评审得分采用四舍五入，保留一位小数。
5.3评审结果应按附录B的格式进行描述、记录。
6 评审等级
监理单位安全生产标准化等级分为一级、二级和三级，其中一级最高，依据评审得分确定，评审满分为100分。各等级标准应符合下列要求：

a) 一级：评审得分90分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的70%；

b) 二级：评审得分80分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的70%；

c) 三级：评审得分70分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的60%；

d) 不达标：评审得分低于70分，或任何一项一级评审项目得分低于应得分的60%。
附录 A
（规范性附录）
评审内容、方法及评分标准
表A.1 目标职责（150分)

	二级评审项目
	三级评审项目
	标准分值
	评审方法及评分标准

	1.1目标（30分）
	1.1.1监理单位应制定安全生产目标管理制度，明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等内容。
监理机构应按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	2
	监理单位未制订目标管理制度或未以正式文件发布，扣2分；
制度内容不全，每缺一项扣1分；
制度内容不符合有关规定，每项扣1分。
监理机构未监督检查，扣2分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣1分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	1.1.2监理单位应根据自身安全生产管理工作需要编制包含安全生产总目标和年度目标的安全生产规划及年度工作计划，并以正式文件发布。目标应包括生产安全事故控制、生产安全事故隐患排查治理、职业健康、安全生产管理等内容。
监理机构应根据监理单位及建设项目的要求，制定本机构的安全生产管理目标；按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	8
	监理单位及监理机构目标未以正式文件发布，扣8分；
目标制定不全，每缺一项扣1分。
监理机构未监督检查，扣8分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	1.1.3监理单位根据部门（单位）在安全生产中的职能，将安全生产总目标和年度目标分解为指标。
监理机构应根据所属部门在安全生产中的职能，将安全生产目标进行分解；按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位及监理机构目标未分解，扣5分；
目标分解不全，每缺一个部门（单位）、监理机构扣1分；
目标分解与职能不符，每项扣1分。
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣1分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	1.1.4监理单位应与各部门（单位）、监理机构逐级签订安全生产责任书，并制定目标保证措施。
监理机构应与所属各部门逐级签订安全生产责任书，制定目标保证措施；按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位及监理机构未签订责任书，扣5分；
责任书签订不全，每缺一个部门（单位）、监理机构或个人扣1分；
未制定目标保证措施，每缺一个部门（单位）、监理机构或个人扣1分；
责任书内容与安全生产职责不符，每项扣1分。
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣1分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	1.1.5监理单位至少每半年对各部门（单位）、监理机构安全生产目标的完成情况进行监督检查、评估，并形成记录。必要时，及时调整安全生产目标实施计划。
监理机构应至少每半年对本项目部安全生产目标完成情况及目标保证措施落实情况进行监督检查、评估，并形成记录；按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位未定期监督检查、评估，扣5分；
监督检查、评估的部门（单位）、监理机构不全，或监理机构对所属部门检查不全的，每缺一个扣1分；
未及时调整实施计划，扣2分。
监理机构未监督检查承包人的目标完成情况，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣1分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	1.1.6监理单位定期对各部门（单位）、监理机构安全生产目标完成情况进行考核、奖惩。
监理机构应按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位未定期考核奖惩，扣5分；
考核、奖惩不全，每缺一个部门（单位）、监理机构扣1分；
监理机构未监督检查，扣5分。
检查承包人或内容不全，每缺一个扣1分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	1.2机构和职责（40分）
	1.2.1监理单位成立由主要负责人、其他领导班子成员、有关部门（单位）、监理机构负责人等组成的安全生产委员会（安全生产领导小组），建立安委会工作制度，人员变化时及时调整并发布。
监理机构应参加发包人的安全生产委员会，成立监理机构安全领导小组，建立 工作制度。监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位未成立安委会（领导小组）或未以正式文件发布，扣5分；
安委会（领导小组）成员不全，每缺一个扣1分；
未建立安委会（领导小组）工作制度，扣2分；
人员发生变化，未及时调整发布，扣2分。
监理机构未参加发包人的安全生产委员会，扣5分；
未监督检查承包人，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	1.2.2监理单位安全生产委员会（安全生产领导小组）每季度至少召开一次会议，跟踪落实上次会议要求，分析安全生产形势，研究解决安全生产工作的重大问题。
监理机构安全生产领导小组应每季度至少召开一次由总监主持召开的领导小组会议，总结分析现场安全工作情况，协调解决安全生产重大问题，部署安全生产重要工作；监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位及监理机构会议频次不够，每少一次扣1分；
未跟踪落实上次会议要求，每次扣1分；
重大问题未经安委会（领导小组）研究解决，每项扣1分；
会议记录不齐全，或未形成会议纪要，每次扣1分。
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	1.2.3监理单位按规定设置或明确安全生产管理机构；建立健全安全生产保证体系。
监理机构应监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位未按规定设置或明确安全生产管理机构，扣5分；
安全保证体系不健全，每缺一个部门（单位）扣1分。

监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	1.2.4监理单位按规定配备专（兼）职安全生产管理人员。
监理机构按规定配备专（兼）职安全监理人员，按合同约定监督检查承包人现场主要管理人员、专职安全管理人员、技术人员及特种作业人员等是否与施工合同一致，任职条件等是否符合相关规定及合同约定。
	5
	监理单位及监理机构未按规定配备专（兼）职人员，扣5分。
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	1.2.5制定安全生产责任制度，明确各部门（单位）、监理机构及各级人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行相应责任和义务；分管负责人应对各自职责范围内的安全生产工作负责；各级人员应按照安全生产责任制的相关要求，履行其安全生产职责。
监理机构应明确各部门及岗位人员安全职责，以正式文件下发，并严格履行；按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	20
	监理单位及监理机构未以正式文件发布安全生产责任制度，扣20分；
责任制不齐全，每缺一项扣2分；
责任制内容与岗位职责不符，每项扣1分。
履行安全生产职责不到位，每人扣1分。

监理机构未监督检查，扣20分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	1.3全员参与（10分）
	1.3.1监理单位及监理机构应定期对各部门、从业人员的安全生产职责的适宜性、履职情况进行评估和监督考核。
监理机构应监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位及监理机构未进行评估和监督考核，扣5分；
评估和监督考核不全，每缺一个部门（单位）、监理机构或个人扣1分。
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	1.3.2监理单位建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，建言献策应有回复。
	5
	未建立激励约束机制或未以正式文件发布，扣5分；
未对建言献策进行回复，每少一次扣1分。

	1.4安全生产费用（50分）
	1.4.1监理单位应制定安全生产费用保障制度，明确费用的提取、使用、管理的程序、职责及权限。
监理机构应制定工程项目安全生产费用监理工作办法（监理实施细则）；按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	10
	监理单位未制定该制度或未以正式文件发布，扣10分；
制度内容不全，每缺一项扣1分；
制度内容不符合有关规定，每项扣1分。
监理机构未工程项目安全生产费用监理工作办法（监理实施细则）扣5分；
未监督检查，扣10分；
监督检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	1.4.2 监理单位编制安全生产费用计划，定期对使用情况进行统计、汇总，建立安全生产费用使用台账。
监理机构应根据合同约定审批承包人安全生产费用使用计划；监督检查承包人对安全生产费用使用定期进行统计、汇总，建立安全生产费用使用台账。
	10
	监理单位未编制安全生产费用计划，扣10分；
未建立安全生产费用使用台账，扣10分；
台账内容不全，每处扣2分。
监理机构未审批承包人安全生产费用计划，扣10分；
审批程序不符合规定，扣5分；
未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	1.4.3监理单位（监理机构）应落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。
监理机构应按合同约定审核承包人安全生产费用使用情况，保证专款专用，主要用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
	10
	监理单位（监理机构）未落实安全生产费用使用计划，每项扣2分；
未专款专用，每项扣2分。
监理机构未审核承包人安全生产费用使用情况，扣10分；
经审核的承包人安全生产费用存在未按规定使用的，每处扣2分。

	
	1.4.4监理单位每年对本单位安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，并以适当方式公开安全生产费用提取和使用情况。
监理机构应按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	10
	监理单位未进行检查、总结和考核，扣10分；
未公开安全生产费用提取和使用情况，扣5分。
监理机构未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	1.4.5监理单位按照有关规定，为本单位从业人员及时办理相关保险。

监理机构应按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	10
	监理单位未办理相关保险，扣10分；
参保人员不全，每缺一人扣1分。
监理机构未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	1.5安全文化建设(10分)
	1.5.1监理单位根据AQ/T9004的要求确立安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。
	5
	监理单位未确立理念或行为准则，扣5分；
未教育、引导全体人员贯彻执行，扣5分；

	
	1.5.2监理单位制定安全文化建设规划和计划，开展安全文化建设活动。
	5
	监理单位未制定安全文化建设规划或计划，扣5分；
未按计划实施，每项扣2分；
主要负责人未参加安全文化建设活动，每次扣2分。

	1.6安全生产信息化建设（10分）
	1.6.1监理单位及监理机构根据监理工作需要，利用信息化手段开展安全监理工作，包括安全生产电子台账、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患排查治理、安全生产预测预警等内容。
	10
	未利用信息化手段开展安全工作，扣10分；
信息系统内容不全，每缺一项扣2分。

	小计
	150
	得分小计


表A.2 制度化管理(80分)
	二级评审项目
	三级评审项目
	标准
分值
	评审方法及评分标准

	2.1法规标准识别(15分)
	2.1.1监理单位应制定安全生产法律法规规章、技术标准管理制度，明确归口管理部门、识别、获取、评审、更新等内容。
监理机构应按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	5
	相关制度未以正式文件发布，扣5分；
制度内容不全，每缺一项扣1分；
制度内容不符合有关规定，每项扣1分。
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	2.1.2监理单位各部门（单位）、监理机构应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和其他要求，归口管理部门每年汇总、发布一次适用的清单，并建立文本数据库。
监理机构应按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位及监理机构未发布清单，扣5分；
识别和获取不全或不适用，每项扣1分；
法律法规或其他要求失效，每项扣1分；
未建立文本数据库，扣5分。
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	2.1.3监理单位及监理机构及时向员工传达并配备适用的安全生产法律法规和其他要求。
监理机构应按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位及监理机构未及时传达或配备，扣5分；
传达或配备不到位，每少一人扣1分；
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	2.2规章制度(15分)
	2.2.1监理单位及时将识别、获取的安全生产法律法规和其他要求转化为本单位规章制度，结合本单位实际，建立健全安全生产规章制度体系,应包括（但不限于）下列内容：
1．安全目标管理；
2.安全生产责任制；
3．安全生产费用管理；
4.法律法规、规章、技术标准管理；
5．安全技术措施审查；
6．安全生产教育培训；
7.设备设施管理
8.安全风险管理；
9．安全检查及隐患排查治理；
10．安全会议；
11．消防管理；
12．文件、记录、档案管理；
13．职业健康管理制度；
14.应急管理；
15.施工现场紧急情况报告；
16.工作报告；
17．事故管理；
18.标准化绩效评定等。
监理机构应根据工程建设实际及项目法人要求，建立下列安全生产管理制度（或监理实施细则，包括但不限于）：

1. 安全生产责任制；
2. 监理会议；
3. 安全技术措施审查；
4. 消防管理；
5. 安全检查、巡视、旁站工作；
6. 安全防护设施、生产设施及设备、危险性较大的单项工程验收；
7. 安全风险管理；
8. 隐患排查治理；
9. 应急管理；
10. 事故报告（紧急情况报告）；
11. 信息管理。

按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	10
	监理单位及监理机构安全管理制度未以正式文件发布，扣10分；
制度内容不符合有关规定，每项扣1分。
监理机构未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	2.2.2监理单位及监理机构将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并组织教育培训。
监理机构应按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位及监理机构规章制度发放不全，每缺一个部门（单位）扣1分；
未组织教育培训，每项扣1分。
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	2.3监理规划及监理细则(30分)
	2.3.1监理单位技术负责人应组织对监理机构编制的监理规划进行审核、批准。

监理机构依据SL288及相关规定，由总监理工程师主持编制包含施工安全监理工作方案的监理规划，明确安全监理的范围、内容、制度和措施，以及人员配备计划和职责；监理规划应符合现场实际情况，根据工程实际情况定期进行修订、完善；经监理单位技术负责人审批后实施。
	13
	监理单位未审批监理机构的监理规划，每缺一项扣5分。
监理机构未编制监理规划或未经单位技术负责人审批，扣13分；
监理规划内容不符合相关规定，每处扣2分；
监理规划与现场实际情况不符，每处扣2分；
监理规划未根据工程实际情况进行修订、完善，扣5分。

	
	2.3.2监理机构依据SL721及相关规定，对达到一定规模和超过一定规模的危险性较大单项工程，应编制监理安全工作实施细则，明确工作方法、措施和控制要点，以及对承包人安全技术措施、方案执行情况的监督检查等内容，监理实施细则应经总监理工程师审批。
	12
	监理机构未编制相关安全工作的监理实施细则，每缺一项扣2分；
安全监理实施细则未经总监理工程师批准，每项扣2分；
安全监理实施细则与实际情况不符，或可操作性差，每处扣1分。

	
	2.3.3监理机构应按合同约定监督检查承包人引用或编制安全操作规程；在新技术、新材料、新工艺、新设备新设施投入使用前，组织编制或修订相应的安全操作规程，并确保其适宜性和有效性；监督检查承包人将安全操作规程发放到相关作业人员。
	5
	监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	2.4文档管理(20分)
	2.4.1监理单位文件管理制度应明确文件的编制、审批、标识、收发、使用、评审、修订、保管、废止等内容，并严格执行。
监理机构应制定信息管理制度，明确文件管理要求；按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位及监理机构的制度未制定或未以正式文件发布，扣5分；
制度内容不全，每缺一项扣1分；
制度内容不符合有关规定，每项扣1分；
未按规定执行，每项扣1分。
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	2.4.2监理单位应制定记录管理制度，明确记录管理职责及记录的填写、收集、标识、保管和处置等内容，并严格执行。
监理机构应制定信息管理制度（监理实施细则），明确记录管理要求；按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位及监理机构的制度未制定或未以正式文件发布，扣5分；
制度内容不全，每缺一项扣1分；
制度内容不符合有关规定，每项扣1分；
未按规定执行，每项扣1分。
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	2.4.3监理单位应制定档案管理制度，明确档案管理职责及档案的收集、整理、标识、保管、使用和处置等内容，并严格执行。
监理机构应制定信息管理制度，明确档案管理要求；按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位及监理机构的制度（监理实施细则）未制定或未以正式文件发布，扣5分；

制度内容不全，每缺一项扣1分；

制度内容不符合有关规定，每项扣1分；

未按规定执行，每项扣1分。

监理机构未监督检查，扣5分；

检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；

对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	2.4.4监理单位及监理机构每年至少评估一次安全生产法律法规、标准规范、规范性文件、规章制度的适用性、有效性和执行情况。

监理机构应按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	3
	监理单位及监理机构未按时进行评估或无评估结论，扣3分；
评估结果与实际不符，每处扣1分。
监理机构未监督检查，扣3分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣1分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	2.4.5监理单位及监理机构根据评估、检査、自评、评审、事故调查等发现的相关问题，及时修订安全生产规章制度。
监理机构应按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	2
	监理单位及监理机构未及时修订相关制度，每项扣1分。
监理机构未监督检查，扣2分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣1分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	小计
	80
	得分小计


表A.3 教育培训（60分）
	二级评审项目
	三级评审项目
	标准
分值
	评审方法及评分标准

	3.1教育培训管理(10分)
	3.1.1监理单位应制定安全教育培训制度，明确归口管理部门、培训的对象与内容、组织与管理、检查和考核等要求。
监理机构应按合同约定监督检查承包人制定该项制度。
	5
	监理单位未制定该制度或未以正式文件发布，扣5分；
制度内容不全，每缺一项扣1分；
制度内容不符合有关规定，每项扣1分。
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	3.1.2监理单位及监理机构定期识别安全教育培训需求，编制年度教育培训计划，按计划进行培训，对培训效果进行评价，并根据评价结论进行改进，建立教育培训记录、档案。
监理机构应按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位及监理机构未编制年度培训计划，扣5分；
培训计划不合理，扣2分；
未进行培训效果评价，每次扣1分；
未根据评价结论进行改进，每次扣1分；
记录、档案资料不完整，每项扣1分。
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	3.2人员教育培训(50分)
	3.2.1监理单位应对各级管理人员进行教育培训，确保其具备正确履行岗位安全生产职责的知识与能力，每年按规定进行再培训。

监理机构应监督检查承包人开展此项工作，关键岗位人员按规定持证上岗。
	15
	监理单位各级管理人员培训不全，每缺一人扣1分；
各级管理人员对岗位安全生产职责不熟悉，每人扣1分。
监理机构未监督检查，扣15分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	3.2.2新员工上岗前应经过监理单位/监理机构二级安全教育培训，培训时间满足规定学时要求。
监理机构应按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	8
	新员工未经培训考核合格或培训时间不符合要求上岗的，每人扣2分。
监理机构未监督检查，扣8分。
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	3.2.3监理机构应按合同约定监督检查承包人特种作业人员持证上岗情况。
	10
	监理机构未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	3.2.4监理单位每年对全体在岗从业人员进行安全生产教育培训，培训时间和内容应符合有关规定。

监理机构应按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	7
	监理单位未按规定进行培训，每缺一人扣1分。
监理机构未监督检查，扣7分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	3.2.5监理机构应按合同约定监督检查承包人对其分包单位进行安全教育培训管理。
	5
	监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	3.2.6监理机构应对外来人员进行安全教育，主要内容包括安全管理要求、可能接触到的危险有害因素、职业病危害防护措施、应急知识等。由专人带领做好相关监护工作。
按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理机构未对外来人员进行安全教育，扣5分；
安全教育内容不符合要求，扣3分；
无专人带领，扣5分；
未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	小计
	60
	得分小计


表A.4 现场管理（410分）
	二级评审项目
	三级评审项目
	标准分值
	评审方法及评分标准

	4.1设备设施管理（95分）
	4.1.1监理机构应按合同约定协助发包人向承包人提供现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通讯、广播电视等管线资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料。
	5
	监理机构未协助发包人向承包人提供相关资料，扣5分。


	
	4.1.2监理单位应制定设备设施管理制度，明确设备设施管理的责任部门或专（兼）职管理人员，负责自有设备设施管理。
监理机构制定设备设施管理办法（监理实施细则）明确责任部门或专（兼）职监理人员，根据总监的授权对自有设备进行管理，对承包人设备设施的管理进行监督检查；按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位及监理机构未制定设备设施管理制度（监理实施细则），扣5分；
制度（实施细则）内容不符合规定，每项扣1分。

监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣1分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.1.3监理单位及监理机构根据设备设施管理制度，保证自有采购或租赁设备符合安全生产和职业健康安全要求。
监理机构应按合同约定对进场的设备进行核查，经确认后方可进场；监督检查承包人的安全防护用具、施工机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材是否符合安全要求。。 
	10
	监理单位及监理机构自有设备不符合安全生产和职业健康安全要求，每项扣1分。
监理机构未对进场的设备进行核查，每次扣5分；
未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.1.4监理单位及监理机构采取必要措施，对自有检测、测量、车辆等设备（仪器）定期进行检修（定）和保养，保证完好有效。
监理机构应按合同约定监督检查承包人对设备设施运行前及运行中实施必要的检查；监督检查承包人设备设施维护保养、防护措施到位情况，确保设备设施安全运行。
	10
	监理单位及监理机构未对设备进行检修（定）和保养，每项扣1分。

监理机构未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.1.5监理机构应按合同约定监督检查承包人作业人员按操作规程操作设备设施。
	10
	监理机构未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.1.6 监理机构应按合同约定审批承包人提交的临时设施设计；监督检查按批复的设计方案实施；监督检查承包人对临时设施进行维护，保证符合安全生产及职业健康要求。

	10
	监理机构未审批承包人临时设施设计，每项扣2分；
未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.1.7监理机构应按合同约定监督检查承包人将租赁的设备和分包方的设备纳入本单位的安全管理范围,实施统一管理。
	10
	监理机构未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.1.8监理机构应按合同约定对承包人所用特种设备的安装、拆除方案进行审批，监督检查承包人特种设备安装、拆除的人员资格、单位资质，方案落实以及定期检测、运行管理情况。
	20
	监理机构未审核相关方案或监督检查，扣20分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣5分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣2分。

	
	4.1.9监理机构应按合同约定监督检查承包人对安全设备设施的使用、检维修、拆除等实施有效控制和管理。
	10
	监理机构未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.1.10监理机构应按合同约定监督检查承包人实施设备设施报废管理。
	5
	监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣1分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	4.2作业安全（255分)


	4.2.1监理机构应按合同约定对承包人的施工总布置进行审批，监督检查承包人对现场进行合理布局与分区，规范有序管理。布置符合安全文明施工、度汛、交通、消防、职业健康、环境保护等有关规定。
	10
	监理机构未按合同约定进行审批，扣10分；
施工总平面布局与分区不合理，每项扣2分；
未开展监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分。
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分

	
	4.2.2监理单位应制定安全技术措施管理制度，明确技术审查内容、工作程序和工作要求，并监督检查监理机构落实情况。
监理机构应按合同约定审批承包人施工组织设计中的安全技术措施；审批承包人编制的危险性较大单项工程专项施工方案，对超过一定规模的危险性较大单项工程，按规定要求承包人组织专家论证、备案。重点审查安全技术措施、方案是否符合工程建设强制性标准（包括工程建设标准强制性条文）的规定。
	20
	监理单位未制定安全技术措施管理制度或未以正式文件发布，扣20分；
未对监理机构安全技术措施审查工作进行监督检查，每缺一个扣5分。

监理机构未对安全技术措施或专项施工方案审查，每缺一项扣10分；
未对措施或方案是否符合工程建设强制性标准进行审查，每项扣10分；
专项施工方案编制、专家论证、审批程序不符合要求，扣10分。
审查结论不符合相关规定或与实际不符，每项扣5分。

	
	4.2.3监理机构应监督检查承包人在施工前按规定将批准的施工安全技术措施或方案对作业人员进行安全技术交底，并及时制止违规施工作业。
	10
	监理机构未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
未及时制止违规施工作业，每次扣1分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.2.4监理机构应监督检查承包人对临边、沟槽、坑、孔洞、交通梯道、高处作业、交叉作业、临水和水上作业、机械转动部位、暴风雨雪极端天气的安全防护设施实施管理。
	10
	监理机构未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.2.5监理机构应审批承包人按相关规定编制现场用电专项措施方案，监督检查承包人方案实施和施工过程对用电设施设备的检查等工作，临时用电工程应经承包人验收合格后方可投入使用。
	10
	监理机构未审批措施方案或未监督检查，扣10分；

检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对审查或监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.2.6监理机构应审批承包人按相关规定编制的脚手架搭设及拆除专项施工方案；监督检查承包人方案实施和施工过程中的检查等工作，监督检查脚手架工程经承包人验收合格后，挂牌投入使用。
	10
	监理机构未审批措施方案或未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对审查或监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.2.7监理机构应监督检查承包人按有关规定实施易燃易爆危险化学品管理。
	10
	监理机构未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.2.8监理机构应监督检查承包人按规定实施现场消防安全管理。
	10
	监理机构未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.2.9监理机构应监督检查承包人按规定实施场内交通安全管理，审查承包人大型设备运输、搬运专项安全措施，并监督检查其落实情况。
	10
	监理机构未监督检查，扣10分；
未对大型设备运输、搬运专项方案进行审查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.2.10监理机构应审批承包人防洪度汛方案和超标准洪水应急预案，监督检查承包人安全度汛工作责任制、工程度汛组织机构、险情应急抢护措施建立情况；监督检查承包人防汛抢险队伍和防汛器材、设备等物资准备工作，及时获取汛情信息，按度汛方案和预案的演练情况；组织或督促承包人开展汛前、汛中和汛后检查，发现问题及时处理。
	30
	监理机构未审批防洪度汛方案，扣30分；
未监督检查，扣30分；
监督检查内容不全，每缺一项扣5分；
对审查或监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣2分。

	
	4.2.11 监理机构对下列（不限于）高危作业按有关规定进行监督检查，包括措施方案审批；措施方案落实情况；承包人资源配置、组织管理、现场防护到位情况等；并开展定期、不定期巡视检查：
1.高边坡或深基坑作业；2.高大模板作业；3.洞室作业；4.爆破作业；5.水上或水下作业；6.高处作业；7.起重吊装作业；8.临近带电体作业；9.焊接作业；10.交叉作业；11.有（受）限空间作业等。
	60
	监理机构未对相关方案进行审查，每缺一项扣20分；
未按规定开展巡视检查，每次扣5分；
监督检查承包人或内容不全，每缺一个扣5分；
监督检查内容不全，每缺一项扣5分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣2分。

	
	4.2.12监理机构监督检查承包人建立班组安全活动管理制度，开展岗位达标活动。
	5
	监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.2.13监理机构应按规定及合同约定对承包人的分包申请进行审核并报发包人批准；监督承包单位对分包方的安全管理，并监督检查现场工作。
	10
	监理机构未按规定审查分包申请，扣10分；
未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.2.14监理机构在施工合同约定核查发包人或承包人提供的图纸，并签发。按规定组织或参与施工图设计交底、施工图会审；按合同约定发出变更指示。
	20
	监理机构未按要求核查或签发施工图纸，扣20分；
核查内容不全或结论不准确，每处扣2分；
未组织或参与施工图设计交底、施工图会审，每次扣5分；
未按合同约定及时发出变更指示，每次扣5分。

	
	4.2.15监理机构应按合同约定对供应商或承包人提供的原材料、中间产品、工程设备和配件进行检验或验收，保证产品的质量和安全性能达到国家有关技术标准要求。
	10
	监理机构未对工程设备或配件进行检验或验收，扣10分；
检验、验收单位或设备不全，每缺一个单位扣2分；
对检验、验收过程中发现的问题未采取措施要求整改，每项扣1分。

	
	4.2.16监理机构应组织监理范围内交叉作业各方制定协调一致的施工组织措施和安全技术措施，签订安全生产协议，并监督实施。
	10
	监理机构未组织制定措施，或未签订协议，扣10分；
措施或协议内容不符合要求，每项扣1分；
签订单位不全,每缺一个单位扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.2.17监理机构不得对承包人提出违反建设工程安全生产法律、法规、规章和强制性标准规定的要求。
	10
	监理机构提出违反相关规定的要求，扣10分。

	4.3职业健康（50分）
	4.3.1监理单位应建立职业健康管理制度，明确职业危害的管理职责、作业环境、劳动防护品及职业病防护设施、职业健康检查与档案管理、职业危害告知、职业病治疗和康复、职业危害因素管理的职责和要求。
监理机构应监督检查承包人建立职业健康管理制度，明确职业危害的监测、评价和控制的职责和要求。
	5
	监理单位未建立职业健康管理制度，扣5分；
制度内容不齐全，每项扣1分。
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.3.2 监理单位及监理机构应根据工作需要，为现场监理人员配备符合规定的安全和职业健康防护用具。
监理机构应监督检查承包人为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备相适应的职业健康防护用品；在产生职业病危害的工作场所设置相应的职业病防护设施。
	5
	监理单位及监理监理机构未为现场监理人员配备相适应的防护用品，每人扣1分；
现场监理人员未按规定正确佩戴防护用品，每人扣1分。
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分。
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.3.3监理机构应监督检查承包人制定职业危害场所检测计划，定期开展职业危害因素辨识，对职业危害场所进行检测，并保存实施记录。
	5
	监理机构未监督检查，扣5分。
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.3.4监理机构应监督检查承包人采取有效措施，确保砂石料生产系统、混凝土生产系统、钻孔作业、洞室作业等场所的粉尘、噪声、毒物指标符合有关标准的规定。
	5
	监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.3.5监理机构应监督检查承包人在可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，设置报警装置，制定应急处置预案，现场配置急救用品、设备。
	5
	监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.3.6监理单位及监理机构应指定专人负责保管、定期检验和维护职业病防护设施、防护用品，确保完好有效。

监理机构应按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位及监理机构未指定专人保管，扣2分；
未定期检验和维护，扣2分；
防护设施、防护用品损坏或失效，每项扣2分；
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.3.7监理单位应对从事接触职业危害因素的从业人员进行职业健康检查（包括上岗前、在岗期间和离岗时），建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。

监理机构应按合同约定监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位职业健康检查不齐，每少一人扣1分；
职业卫生档案不健全，每缺一项扣1分；
员工健康监护档案不健全、不完善，每少一人或一项扣1分。
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.3.8监理单位应如实告知工作过程中可能产生的职业危害及其后果、防护措施等，并对从业人员及相关方进行宣传，使其了解工作过程中的职业危害、预防和应急处理措施。

监理机构应监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位未告知职业危害、后果及防护措施，每人扣1分；
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.3.9监理机构应监督检查承包人在存在严重职业病危害的作业岗位，设置警示标识和警示说明。 
	5
	监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	4.3.10监理机构应监督检查承包人按有关规定及时、如实申报职业病危害项目，并及时更新信息。
	5
	监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	4.4警示标志及安全隔离防护设施（10分）
	4.4.1监理机构应监督检查承包人按照规定和场所的安全风险特点，在施工现场重大危险源、较大危害因素和严重职业病危害因素的场所，根据GB2893、GB2894、GB/T5768、GB13495.1、GBZ158等标准设置明显的、符合有关规定的安全警示标志、标识，并根据需要设置警戒区或安全隔离防护设施，定期进行维护确保其完好有效。
	10
	监理机构未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
警示标志或安全隔离防护设施损坏或不符合标准要求且未要求承包人进行整改的，每处扣1分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	小计
	410
	得分小计


表A.5 安全风险管控及隐患排查治理（180分）
	二级评审项目
	三级评审项目
	标准分值
	评审方法及评分标准

	5.1危险源辨识及安全风险管理(70分）
	5.1.1监理单位及监理机构应制定危险源及风险管理制度，明确职责、辨识范围、流程、方法等内容。
监理机构应监督检查承包人制定该项制度。
	5
	监理单位及监理机构未制定该制度或未以正式文件发布，扣5分；
制度内容不全，每缺一项扣1分；
制度内容不符合有关规定，每项扣1分。

监理机构未监督检查，扣5分；
监理机构检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	5.1.2 监理机构开工前应参与发包人组织 的危险源辨识及风险等级评价工作；统计、分析、整理和归档危险源辨识及风险等级评价资料。
监督检查承包人按规定从施工作业、机械设备、设施场所、作业环境及其他类型等方面入手，开展危险源辨识及风险评价工作；审查承包人提交的工作成果，并报送发包人。 
	10
	监理机构未参与危险源辨识及风险等级评价工作，扣10分；
危险源辨识及风险等级评价统计、分析、整理和归档资料不齐全，缺少一项扣1分；
未监督检查，扣10分；
监督检查承包人或内容不全，每缺一个扣5分；
未审查承包人提交的工作成果，扣10分；
对监督检查和成果审查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	5.1.3监理单位应定期检查监理机构对工程项目危险源辨识及风险管理落实情况。

监理机构应监督检查承包人在施工期对危险源实施动态管理，及时掌握危险源及其风险状态和变化趋势。
	10
	监理单位未定期检查，每次扣2分。
监理机构未及时掌握危险源及其风险状态和变化趋势，扣10分；

监理机构未监督检查承包人动态管理，扣10分； 

检查承包人或内容不全，每缺一个扣5分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	5.1.4监理机构应监督检查承包人制定并落实风险防控措施（包括工程技术措施、管理措施和个体防护措施等）对安全风险进行管控；组织制定应急预案，建立应急救援组织或配备应急救援人员、必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资；确保完好有效。 
	10
	监理机构未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	5.1.5 监理机构应对对承包人辨识出的重大风险的危险源进行登记、汇总。
监督检查承包人按有关规定将危险化学品重大危险源按规定报有关部门备案，并以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员；监督检查承包人对辨识出的重大风险的危险源进行登记、建档，明确管理的责任部门或责任人。
	10
	监理机构未登记、建档，扣10分；
登记、建档资料不齐全，每项扣1分；
监理机构未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个单位扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	5.1.6 监理机构应定期对监理人员进行重大风险管理的培训，对其他一般危险源应将风险评价结果及所采取的控制措施告知监理人员，使其了解重大风险危险源的特性，熟悉工作岗位和作业环境存在的安全风险，熟悉相关管理要求和控制措施。
监督检查承包人开展此项工作。
	10
	监理机构未组织培训，扣10分；
未进行告知，扣10分；
监理人员不熟悉安全风险有关内容，每人扣1分；
未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个单位扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	5.1.7监理机构应制定变更管理制度或监理实施细则，明确变更前应对变更过程及变更后可能产生的安全风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。
监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理机构未制度相关制度（细则）未以正式文件发布，扣5分；
制度或细则内容不全，每缺一项扣1分；
制度或细则内容不符合有关规定，每项扣1分；
未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣1分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	5.1.8监理机构应按合同约定履行承包人组织机构、施工技术措施、方案等的变更审批手续。
监督检查承包人对变更可能产生的风险进行分析；制定控制措施；履行审批及验收程序；告知相关从业人员并组织教育培训。
	5
	监理机构未按合同约定履行变更审批手续，扣5分；
未监督检查，扣5分；
检查单位或内容不全，每缺一个单位扣1分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	5.1.9监理机构应监督检查承包人在重大风险的现场或部位设置明显的安全警示标志和警示牌。
	5
	未监督检查，扣5分
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分

对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分

	5.2隐患排查治理（85分）
	5.2.1监理单位及监理机构制定安全检查及事故隐患排查制度,应包括隐患排查范围、内容、方法、频次、要求，隐患登记建档及监控等内容。

监理机构监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位及监理机构未制定事故隐患排查制度,扣5分；
制度内容不全，每缺一项扣1分；
制度内容不符合有关规定，每项扣1分；
监理机构未监督检查承包人，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分。
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分

	
	5.2.2 监理单位应根据事故隐患排查制度定期开展事故隐患排查，排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围、内容、频次和方法；检查监理机构隐患排查治理工作开展情况。
监理机构应根据隐患排查治理制度，定期开展事故隐患排查，排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围、内容、频次和方法；排查方式主要包括定期综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查和日常检查等；按照事故隐患的等级建立事故隐患信息台账；监理机构至少每月组织一次安全生产综合检查。
监理机构应监督检查承包人开展此项工作。
	10
	监理单位及监理机构未制定排查方案，每少一次扣1分；
排查结果与现场实际不符，每次扣1分；
隐患信息台账内容不全，每缺一项扣1分；
未建立隐患信息台账，扣5分；
监理机构排查方式不全，每缺一项扣2分；
安全生产综合检查频次不够，每少一次扣1分；
未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。
按照《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准（试行）》，存在重大事故隐患的，不得评定为安全生产标准化达标单位。

	
	5.2.3监理单位对排查出的事故隐患，应及时通知监理机构组织整改，并对整改结果进行验证。
监理机构应对排查出的一般事故隐患，及时书面通知有关单位，定人、定时、定措施进行整改；对重大事故隐患（情况严重的），应当要求承包人暂时停止施工，重大事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，承包人拒不整改或者不停止施工的，监理机构应当及时向水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构以及发包人报告。
	10
	监理单位未对排查出的事故隐患要求监理机构整改或整改未验证的，每次扣2分。

监理机构未及时要求承包对一般隐患进行整改的，每次2分；
重大事故隐患未及时要求暂停施工的，扣10分；
重大事故隐患治理过程中未要求承包人采取监控防范措施，扣10分；
未按规定及时报告的，扣10分。

	
	5.2.4对于重大事故隐患，监理机构应要求承包人主要负责人组织制定治理方案，经监理机构审查，报发包人同意后实施。治理方案应包括下列内容：重大事故隐患描述；治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案等。
	10
	监理机构未对治理方案审核，扣10分；
治理方案内容不符合要求，每项扣2分；
未监督承包人按治理方案实施，扣10分。

	
	5.2.5监理单位及监理机构应建立健全事故隐患治理和建档监控制度，逐级建立并落实隐患治理和监控责任制。
监理机构应监督检查承包人开展此项工作。
	10
	监理单位及监理机构未建立制度，扣10分；
制度内容不符合有关规定，每项扣1分；
监理机构未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣5分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	5.2.6监理机构应监督检查承包人对一般事故隐患治理及时进行整改、验证；重大事故隐患治理完成后，对承包人的治理情况进行验证和效果评估，并签署意见。
	10
	监理机构未监督检查，扣10分；
监督检查承包人不全的，每缺一个扣5分；
对于重大事故隐患，未组织验证、效果评估，或未签署意见，扣10分。

	
	5.2.7对于地方人民政府或有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停止施工的重大事故隐患，治理工作结束后，监理机构应监督检查承包人对治理情况进行评估。经治理后符合安全生产条件的，经有关部门审查同意后，方可允许承包人恢复施工。
	10
	监理机构对挂牌督办重大隐患治理情况进行评估，扣10分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分；
未经审查同意恢复施工，扣10分。

	
	5.2.8监理单位应定期将隐患排查治理情况上报主管部门(如有)并向全体员工进行通报；
监理机构应定期将隐患排查治理统计分析情况报发包人及监理单位，并在监理机构范围内进行通报。
监督承包人开展此项工作。
	10
	监理单位及监理机构未按规定上报或通报，每少一次扣2分。
监理机构未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	5.2.9监理单位及监理机构应建立事故隐患排查治理信息系统，通过信息系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行管理和统计分析，并按照有关要求报送隐患排查治理情况。
	10
	监理单位及监理机构未建立并运用信息系统开展隐患排查治理，扣10分。

	5.3预测预警（25分）
	5.3.1监理机构应监督检查承包人根据项目地域特点及自然环境情况、工程建设情况、安全风险管理、隐患排查治理及事故等情况，运用定量或定性的安全生产预测预警技术，建立项目安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警体系。
	10
	未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	5.3.2监理机构应监督检查承包人采取多种途径及时获取水文、气象等信息，在接到有关自然灾害预报时，应及时发出预警通知；发生可能危及作业人员安全的情况时，应采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向发包人报告。
	10
	监理机构未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	5.3.3监理单位及监理机构应根据安全风险管理、隐患排查治理及事故等统计分析结果进行安全生产预测预警。

监理机构应监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位及监理机构未按规定进行预测预警，每次扣2分；
监理机构未监督检查承包人，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	小计
	180
	得分小计


表A.6 应急管理（60分）
	二级评审项目
	三级评审项目
	标准分值
	评审方法及评分标准

	6.1应急准备（45分）
	6.1.1监理单位及监理机构应制定应急管理责任制，建立 健全应急管理工作体系，明确应急管理职责。
监理机构应监督检查承包人开展此项工作。
	5
	未以正式文件发布，扣5分
应急管理制度内容不符合相关规定，每项扣1分。
未监督检查，扣5分
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分

	
	6.1.2监理单位针对可能发生的生产安全事故的特点和危害，在风险辨识、评估和应急资源调査的基础上，根据GB/T29639制定生产安全事故应急预案，明确应急组织体系、职责分工以及应急救援程序，并与相关部门或单位急预案相衔接，报有关部门备案，并向本单位人员公布。
监理机构应结合项目特点、风险类型等因素编制应急预案；审查承包人提交的应急预案，监督检查承包人编制重点岗位、人员处置卡，监督检查承包人开展应急预案管理的其他工作。
	10
	监理单位及监理机构应急预案未以正式文件发布，扣10分；
应急预案不完善，科学性、针对性和操作性差，每项扣3分；
未备案或未向本单位人员公布，扣5分；
未通报有关应急协作单位，扣2分。
监理机构未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	6.1.3监理单位及监理机构应按规定指定兼职应急救援人员，并组织教育培训，经培训合格后参加应急救援工作。

监理机构应监督检查承包人按应急预案组建应急救援队伍，必要时与当地具备 能力的应急救援队伍签订应急支援协议，对应急救援人员组织教育培训，经培训合格后参加应急救援工作。
	10
	监理单位及监理机构未指定兼职应急救援人员，扣10分；
未组织教育培训，或未经培训合格上岗的，每人扣5分。
监理机构未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	6.1.4监理单位及监理机构应根据可能发生的生产安全事故特点和危害，储备必要的应急救援装备和物资；进行经常性的维护和保养，保证正常运转。
监理机构应监督检查承包人开展此项工作。
	10
	监理单位及监理机构未储备必要的应急救援装备和物资，扣10分；
储备的应急物资不能满足应急救援需要，每项扣2分；
未进行经常性的维护和保养，每次扣2分。

监理机构未监督检查，扣10分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	6.1.5监理单位及监理机构应按规定开展生产安全事故应急知识和应急预案培训。根据事故风险特点，编制年度应急演练计划，按照AQ/T9007、AQ/T9009等规范规定，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练（监理机构可参加由项目法人、施工单位组织的相关演练）。对演练进行总结和评估，根据评估结论和演练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急准备工作。
监理机构应监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位及监理机构未编制演练计划，扣5分；
未按规定进行培训或演练，每次扣2分；
未进行总结和评估，每次扣2分；
未根据评估意见修订，每次扣2分。
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	6.1.6监理单位及监理机构应根据AQ/T9011及有关规定定期评估应急预案，根据评估结果及时进行修订和完善，并及时报备。
监理机构应监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位及监理机构未定期评估，扣5分；
评估对象不全，每缺一项扣1分；
评估内容不全，每缺一项扣1分；
未及时修订完善，每项扣1分；
未及时报备，每项扣1分。
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	6.2应急处置（10分）
	6.2.1发生事故后，监理单位及监理机构应启动相关应急预案，采取应急处置措施，开展事故救援，必要时寻求社会支援。
监理机构应监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位及监理机构发生事故未及时启动应急预案，扣5分；
未及时采取应急处置措施，扣5分。
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	6.2.2应急救援结束后，监理单位及监理机构应尽快完成善后处理、环境清理和监测等工作。

监理机构应监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位及监理机构善后处理不到位，扣5分。
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	6.3应急评估（5分）
	6.3.1监理单位及监理机构每年至少应进行一次应急准备工作的总结评估。完成险情或事故应急处置结束后,应对应急处置工作进行总结评估。
监理机构应监督检查承包人开展此项工作。
	5
	监理单位及监理机构未按规定进行总结评估，每次扣2分。
监理机构未监督检查，扣5分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	小计
	60
	得分小计


表A.7 事故管理（30分）
	二级评审项目
	三级评审项目
	标准分值
	评审方法及评分标准

	7.1事故报告（15分）
	7.1.1监理单位应制定事故报告、调查和处理制度应明确事故报告（包括程序、责任人、时限、内容等）、调查和处理内容（包括事故调查、原因分析、纠正和预防措施、责任追究、统计与分析等），应将造成人员伤亡（轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒）、财产损失（含未遂事故）和较大涉险事故纳入事故调查和处理范畴。
监理机构应监督检查承包人开展此项工作。
	8
	监理单位未制定该制度或未以正式文件发布，扣8分；
制度内容不全，每缺一项扣1分；
制度内容不符合有关规定，每项扣1分。
监理机构未监督检查，扣8分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣2分。

	
	7.1.2发生事故后，监理单位及监理机构应按照有关规定及时、准确、完整的向有关部门报告，事故报告后出现新情況时，应当及时补报。
监理机构应监督检查承包人开展此项工作。
	7
	监理单位及监理机构存在迟报、漏报、谎报、瞒报事故等行为，或对承包人上述行为知情不报的，不得评定为安全生产标准化达标单位。

	7.2事故调查和处理（10分）
	7.2.1发生事故后，监理单位及监理机构采取有效措施，防止事故扩大，并保护事故现场及有关证据。

监理机构应监督检查承包人开展此项工作。
	2
	监理单位及监理机构抢救措施不力，导致事故扩大，扣2分；
未有效保护现场及有关证据，扣2分。
监理机构未监督检查，扣2分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣1分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	7.2.2事故发生后，监理单位应按规定组织事故调查组对事故进行内部调查，查明事故发生的时间、经过、原因、波及范围、人员伤亡情况及直接经济损失等。事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出应吸取的教训、整改措施和处理建议，编制事故调查报告。
	2
	监理单位无事故调查报告，扣2分；
报告内容不符合规定，每项扣1分。
监理机构未监督检查，扣2分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣1分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	7.2.3事故发生后，由有关人民政府组织事故调查的，监理单位及监理机构应积极配合开展事故调査。
	2
	未积极配合开展事故调査，扣2分。

	
	7.2.4监理单位按照“四不放过”的原则进行事故处理。
监理机构应监督检查承包人开展此项工作。
	2
	监理单位未按“四不放过”的原则进行事故处理，扣2分。
监理机构未监督检查，扣2分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣1分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	
	7.2.5监理单位应做好事故的善后工作。
监理机构应监督检查承包人开展此项工作。
	2
	监理单位善后处理不到位，扣2分。
监理机构未监督检查，扣2分；
检查承包人或内容不全，每缺一个扣1分；
对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。

	7.3事故档案 管理（5分）
	7.3.1监理单位应建立、完善事故档案和管理台账，按照有关规定对事故进行统计分析。
	5
	监理单位未建立事故档案和管理台账，扣5分；
事故档案或管理台账不全，每缺一项扣2分；
事故档案或管理台账与实际不符，每项扣2分；
未统计分析，扣5分。

	小计
	30
	得分小计


表A.8 持续改进(30分)
	二级评审项目
	三级评审项目
	标准
分值
	评审方法及评分标准

	8.1绩效评定（15分）
	8.1.1监理单位应制定安全生产标准化绩效评定制度，明确评定的组织、时间、人员、内容与范围、方法与技术、报告与分析等要求。
	3
	未以正式文件发布，扣3分；
制度内容不全，每缺一项扣1分；
制度内容不符合有关规定，每项扣1分。

	
	8.1.2监理单位应每年至少组织一次安全标准化实施情况的检查评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产管理工作目标、指标的完成情况，提出改进意见，形成评定报告。发生生产安全责任死亡事故后，应重新进行评定，全面査找安全生产标准化管理体系中存在的缺陷。
	5
	监理单位主要负责人未组织评定，扣5分
检查评定每年少于一次，扣5分
检查评定内容不符合规定，每项扣1分
发生死亡事故后未重新进行评定，扣5分

	
	8.1.3评定报告以正式文件印发，向所有部门（单位）、监理机构通报安全标准化工作评定结果。
	2
	未以正式文件发布，扣2分
评定结果未通报，扣2分

	
	8.1.4监理单位将安全生产标准化自评结果，纳入单位年度绩效考评。
	3
	监理单位未纳入年度绩效考评，扣3分
绩效考评不全，每少一个部门或单位扣1分
考评结果未落实兑现，每少一个部门或单位扣1分

	
	8.1.5监理单位应落实安全生产报告制度，定期向有关部门报告安全生产情况，并公示。
	2
	未报告或公示，扣2分

	8.2持续改进（15分)
	8.2.1监理单位应根据安全生产标准化绩效评定结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势，客观分析本单位安全生产标准化管理体系的运行质量，及时调整完善相关规章制度和过程管控，不断提高安全生产绩效。
	15
	未及时调整完善，每项扣2分

	小计
	30
	得分小计


附录 B
（资料性）
评审打分表
	二级评审项目
	三级评审项目
	标准分值
	评分标准
	评审描述
	实际
得分

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1
2

